扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目

工程勘察招标文件

招标人：扬州古城历史文化保护建设有限公司

招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

发放时间：2023年10月25日

目录

第一章招标公告	3

第二章投标须知	6

第三章评标办法	17

第四章合同条款及格式	20

第五章勘察任务书	32

第六章投标文件格式	36

# 第一章招标公告

扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察

招标公告

1. 招标条件

扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目业主为扬州古城历史文化保护建设有限公司，建设资金为自筹，项目出资比例为100%，招标人为扬州古城历史文化保护建设有限公司，招标代理机构为江苏唯诚建设咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对工程勘察进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察

2.2项目地点：扬州市广陵区，北至盐阜路，南至文昌中路，西至九巷、十巷、石灰巷沿线，东至天宁门街、北柳巷沿线。

2.3勘察周期：本项目分节点实施，各节点根据业主要求，进场5日内提供中间资料，10日内提交完整且准确的勘察报告。

2.4招标范围：按国家技术规范、标准、规程和招标人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，在规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

2.5质量要求：符合国家有关勘察规范和标准，确保通过施工图审查。

2.6控制价限价：43.60万元（含税）。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有工程勘察综合类甲级；或具有工程勘察专业类岩土工程专业乙级及以上资质。

3.2投标人拟派项目负责人须具备注册岩土工程师资格，且满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

3.3投标人须提供为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2023年7月至2023年9月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地总承包项目经理社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）

3.4本项目不接受联合体投标。

3.5 拒绝下述投标人参加本次招投标活动：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招投标活动。

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加该项目的其他招投标活动。

（3）投标人被“信用中国”、“中国政府采购网"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 获取招标文件文件

4.1招标公告发布平台：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站

4.2招标文件获取时间：2023年10月25日至2023年10月30日。

4.3招标文件获取：如潜在投标人有意向参加投标，请授权委托人于2023年10月25日至2023年10 月30日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00，携带加盖公章的单位营业执照、授权委托书（格式自拟，需包含邮箱、联系电话）至招标代理机构，现场购买招标文件。联系人：刘书玲；联系电话：0514-87880356、19975036700，逾期不再受理。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间：2023年10月31日14时30分。

5.2开标地点：江苏唯诚建设咨询有限公司商城国际大厦19楼开标室。

5.3逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。

- 评标方法

采用综合评分法。

- 信息发布媒介

本招标项目招标公告、中标结果公示等全部招标有关信息发布媒介：“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”。

- 联系方式

招标单位：扬州古城历史文化保护建设有限公司

联系人：高工

招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

地址：扬州市维扬路106#，商城国际大厦19F1909

联系人：刘书玲

电话： 0514-87880356、19975036700

招标人：扬州古城历史文化保护建设有限公司

招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

2023 年10 月25日

# 第二章投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：扬州古城历史文化保护建设有限公司 联系人：高工 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司 联系人：刘书玲 电话：0514-87880356 地址：扬州市维扬路106号，商城国际大厦19F |
| 3 | 招标项目名称 | 扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察 |
| 4 | 资金来源和落实情况 | 自筹，已落实 |
| 5 | 建设地点 | 扬州市广陵区，北至盐阜路，南至文昌中路，西至九巷、十巷、石灰巷沿线，东至天宁门街、北柳巷沿线。 |
| 6 | 建设规模 | 该项目拟对小秦淮河沿线区域按节点分期分阶段进行城市更新改造。主要包括：北讲经墩、营城园、净业庵、沈复寓所、大涤草堂、漆器二厂、大东门、十巷东、珍园非遗园、台地园等10个节点（暂定名）地块改造利用（涉及房屋建筑面积约30000㎡），分步提升完善片区巷道、照明、绿化、景观等基础设施并对小秦淮河1.98公里河道进行环境综合整治。 |
| 7 | 招标类型 | 工程勘察 |
| 8 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 9 | 计划开工日期 | 本工程计划于2023年12月开工 |
| 10 | 服务周期 | 见招标公告 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家有关勘察规范和标准，确保通过施工图审查。 |
| 12 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 见招标公告 |
| 13 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应自行到现场踏勘。 |
| 14 | 招标文件的澄清 | 本次招标不举行集中答疑 投标人提出问题的截止时间:2023年10月30日11：00 方式：发至邮箱 310491687@qq.com 招标人书面澄清的时间：2023年10月30日 17：00 招标人发送澄清的方式：书面方式回复 |
| 15 | 最高限价 | 43.60万元 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止日后45日内有效 |
| 17 | 投标文件组成 | 第一部分资格证明文件 （1）企业营业执照（复印件加盖单位公章）； （2）企业资质证书（复印件加盖单位公章）； （3）项目负责人证书（复印件加盖单位公章）； （4）提供社保部门出具的2023年7月～2023年9月（近3个月）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；军队或高校设计院可提供上级主管部门出具的人事证明材料）；（复印件加盖单位公章） 第二部分商务文件 （5）投标函； （6）投标函附表； （3）法定代表人资格证明； （4）法定代表人授权委托书； （5）工程勘察费用报价表； （6）企业业绩、奖项证明材料； （7）项目负责人资信。 第三部分勘察技术方案 |
| 18 | 投标文件份数 | 1、投标文件份数：正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 2、装订要求：采用用 A4 纸编制。投标文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2023年10月31日14时30分 |
| 20 | 投标文件递交地点 | 江苏唯诚建设咨询有限公司开标室（扬州市维扬路106号，商城国际大厦19F） |
| 21 | 开标会时间 | 同投标截止时间 |
| 21 | 开标 | 开标会由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。 |
| 22 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 23 | 是否授权评委会确定中标人 | 否：推荐中标人候选人人数：3名 |
| 24 | 合同结算方式 | 采用固定单价方式 |
| 25 | 费用支付 | 合同签订后，项目分节点实施，勘察人提交勘察成果并通过审图后（以甲方收到合格审图意见为付款依据）付至相应节点合同价款的60%； 结构加固和主体工程完成付至相应节点合同价款的80%； 工程竣工验收后（若因甲方原因无法进行正式验收工作）付至相应节点结算价款的95%； 全部工程竣工验收网上备案后结清该节点全部勘察费用。 |
| 26 | 其他 | 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

- 总则

### 1、工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现本项目进行勘察招标。

1.1招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表。

1.2招标项目名称：见投标须知前附表。

1.3资金来源和落实情况：见投标须知前附表。

1.4招标项目的建设地点：见投标须知前附表。

### 2、资格审查方式

2.1本招标项目招标人对投标人的资格审查方式：采用资格后审。

2.2经资格审查合格的投标人才能有资格成为潜在中标人。

### 3、投标人的资格要求

3.1投标人的应具备承担本标段勘察服务的资质条件、能力和信誉：见投标须知前附表。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

### 4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参加本招标活动所涉及的一切费用。

4.2本次招标对未中标人不给予经济补偿。

4.3评委费用由中标单位支付。

### 5、踏勘现场

5.1投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。

5.2招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。无论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

### 6、知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

- 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第1章	招标公告

第2章  投标须知

第3章	评标办法

第4章	合同条款和格式

第5章	勘察任务书

第6章	投标文件格式

7.2除本投标人须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险。

7.4投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

### 8、招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

8.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交招标人（招标代理单位）予以澄清。

8.3招标文件的澄清答疑将在投标须知前附表规定的时间前，在“扬州大学采购管理办公室网站”网上“更正公告”向所有投标人公示。

### 9、招标文件的修改、补充

9.1在投标截止时间10天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。

9.2在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，向所有投标人提出。

9.3招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足10天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

9.4投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

### 10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

### 10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.3勘察费报价货币应采用人民币，若出现必须采用其它货币进行报价的情况，应同时附以人民币表述，并以人民币表述为准；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若数据的文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

### 11、投标文件的组成

### 投标文件包括资格证明文件、商务标、技术标，详见投标须知前附表。

### 12、对投标文件的要求

12.1投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。

12.2投标文件应包含投标人须知中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件第六章所规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。

12.3投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

12.4投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

### 13、投标报价和合同金额

13.1本招标项目的合同金额，应是完成投标人须知所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、服务周期以及勘察服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复。

13.2投标报价应是投标文件所确定的询价范围内的全部工作内容以及价格体现。包含但不限于为完成本项目勘察报告并审批而采取的钻孔、实验、静力触探、波速测试等必要的勘察手段、以及机械进退场、场平、局部挖土、土方短驳、临时道路修建、临水临电、青苗费、防疫费用等措施费均需考虑合同价内，不再另行计取。包括人员、设备、管理、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。投标人应充分考虑建设场地现行情况，固定单价一律不作调整。若因投标人的原因造成补勘，所有费用由投标人自行承担。如工期、质量、安全、文明施工达不到合同约定，按合同条款扣除相应费用。

13.3投标人在投标时应做出勘察费报价，其勘察费报价不得超过本次招标最高限价。

13.4投标人必须按照招标文件要求对勘察费的全部做出完整的报价，按照招标文件要求漏报少报的勘察费，视为此项费用已包含在勘察费总报价中，勘察费用不予调整。

### 14、投标和支付所使用的货币

14.1本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期见投标须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。

### 16、投标保证金

本项目不递交投标保证金。

### 17、投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表要求提供投标文件的份数。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.4 投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

### 18、投标文件的装订、包封、密封和标识

18.1投标文件的装订要求：投标文件的正本与副本应分别装订成册。

18.2投标文件密封袋上应写明工程名称、招标人名称、投标人的名称。

18.3如果投标文件没有按规定装订和注明标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 19、投标文件的递交

19.1投标人应按于投标截止时间前递交投标文件给招标人。

19.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 20、投标文件递交的截止时间

20.1招标人可以按投标人须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

20.2超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

### 21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标人可以在递交投标文件以后，在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

21.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按投标须知前附表的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标

### 22.开标

投标文件有下列情况之一者，将视为无效投标。

(1)未按规定标志、密封。

(2)逾期送达的。

六、评标

### 23、评标委员会

23.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

23.2评标委员会人数为5人及以上单数组成；

23.3评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。评标委员会应集体推荐1名评标专家为主任委员，并由其主持评标工作。

### 24、评标原则

24.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

### 25、评标过程保密

25.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 26、评标

26.1本招标项目采用的评标办法：综合评分法。

26.2评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定进行评标。

26.3投标文件有下列情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理或被否决：

26.3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.3.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.3.3投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪个有效；

26.3.4投标有效期不满足招标文件要求的；

26.3.5投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；

26.3.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.3.7明显不符合招标文件所要求的技术规格、技术标准和要求的；

26.3.8投标文件附有招标人不能接受的条件的；

26.3.9未响应招标文件规定的其他实质性要求；

26.3.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.3.11投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

26.3.12投标报价超过最高限价的；

26.3.13招标文件明确规定废标和拒绝接受的其他情形；

26.3.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。

### 27、评前告知事项

### 招标人应在正式评标前，向评标委员会提供以下资料，以便评标专家决策参考。

27.1招标文件

27.2招标人认为应提供的其他相关资料

七、合同授予

### 28、定标方式

28.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。

28.2排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

28.3评标委员会应当按照招标文件的规定推荐排序后的1至3名中标候选人。招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，依次可确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。

### 29、中标通知

29.1定标后，招标人进行中标公示。投标人或者其他利害关系人对依法中标公示的结果有异议的，应当在中标公示期间提出。

29.2在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

### 30、签订合同

30.1中标人和招标人根据招标文件和中标人的投标文件，按照规定订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 31、重新招标或经批准不招标

31.1有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

(一)所有投标均做废标处理或被否决的；

(二)评标委员会界定为不合格标或废标后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

符合前款第一种情形的，评标委员会应在评标纪要上详细说明所有投标均做废标处理或被否决的理由。

### 32.补偿和奖励

本招标项目不对未中标单位进行补偿。

### 33.其他

本次投标文件不予退还。

# 第三章评标办法

## 评标办法和标准

### 1、评标办法

1.1评标委员会仅对通过初步评审的技术文件进行详细评审。

1.2评标办法采用综合评估法。

1.2.1综合评估法采用百分制进行量化。

1.2.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术标的计分方法：按评委合计后汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，汇总平均后的得分为其得分。计算出的分值保留2位小数。

1.3评分细则(100分)

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 技术标（勘察技术方案）：30分 商务标：50分 经济标：20分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术标（30分） | 项目总体工作思路（5分） | 对本项目功能、重点、难点等理解基本正确、总体设计思路基本清晰的，得基本分2分； 理解深刻、有独到见解，总体设计思路清晰的，得2-5分。 |
|  |  | 项目勘察的特点、关键技术问题的认识及其对策措施（8分） | 对招标项目勘察设计的特点、重点、难点及关键性技术问题把握基本正确，所提出的措施基本可行的，得基本分5分； 对招标项目勘察设计的特点、重点、难点及关键性技术问题把握准确，所提出的措施切实可行的，得5-8分 |
|  |  | 项目勘察质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施（8分） | 满足勘察设计工作质量、进度、安全要求，保证措施基本可行的，得基本分5分； 满足勘察设计工作质量、进度、安全要求，质量保证措施有针对性，切实可行的，得5-8分。 |
|  |  | 投入的机具仪器（5分） | 配备有工程钻机的得2.5分、配备有静力触探机的得2.5分。本项最高得5分。 提供设备购买发票或设备租赁协议（复印件加盖公章，原件备查）。其中供应商提供设备购买发票按该项分值的100%计取，提供设备租赁协议的按该项分值的70%计取，不提供不得分。 |
|  |  | 服务承诺 （4分） | 在项目的实施过程中，承诺派驻联系人员，随时为建设方提供咨询和现场服务 （0-4分）。 |
| 2 | 商务标（50分） | 技术能力 （4分） | 具有一类土工实验室（提供证明材料）得4分， 具有二类土工实验室（提供证明材料）得2分。 |
|  |  | 管理体系（8分） | 获得符合质量管理体系认证体系证书且在有效期内，得2分 获得符合环境管理体系认证体系证书且在有效期内，得2分 获得符合职业健康安全管理体系认证体系证书且在有效期内，得2分 获得信息安全管理体系认证证书且在有效期内，得2分 |
|  |  | 企业业绩（12分） | 自2020年1月1日以来承担过单项合同建筑面积18000平米及以上的房屋建筑工程勘察项目，有一个得3分，最多12分。提供合同原件，未提供原件不得分。时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 企业获奖（15分） | 自2020年1月1日内完成的勘察项目获建设行政主管部门或其授权单位颁发的奖项，省辖市级的每项得2分，省级的每项得4分，国家级的每项5分。最多得15分。此项最多提供4个奖项。 （同一项目不得重复计算，以最高奖项为准，以证书时间为准） |
|  |  | 项目负责人（5分） | 项目负责人具有研究员级高级工程师职称或正高级工程师的，得5分； 具备高级工程师职称的，得3分。 |
|  |  | 企业资信（6分） | 企业具备“国家级勘察设计类诚信单位”的得3分； 企业具备“江苏省勘察设计质量管理先进单位”的得3分。 本项最高6分(提供证书原件扫描件或网页截图上传) |
| 3 | 经济标（20分） | 勘察费用报价（20分） | 各投标单位有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值为评标基准价；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的2个最高价和2个最低价后取算术平均值为评标基准价），投标报价等于评标基准价的得满分20分，投标报价每高于评标基准价1％扣0.2分，每低于评标基准价1％扣0.1分，不足1%的以插入法进行计算（计算出的分值保留2位小数）。 |
|  |  | 除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |  |

注：工程业绩合同、人员职称证书、获奖证书需提供原件核查，未提供，视同无证书，不予评分。

# 第四章合同条款及格式

合同编号：

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察]

工程名称：扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察

工程地点：扬州市广陵区，北至盐阜路，南至文昌中路，西至九巷、十巷、石灰巷沿线，东至天宁门街、北柳巷沿线

合同编号：

# （由勘察人编填）

勘察证书等级：

发包人：扬州古城历史文化保护建设有限公司

勘察人：

签订日期：

发包人：扬州古城历史文化保护建设有限公司

勘察人：

发包人委托勘察人承担扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

# 1.1工程名称：扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察

1.2工程建设地点：扬州市广陵区，北至盐阜路，南至文昌中路，西至九巷、十巷、石灰巷沿线，东至天宁门街、北柳巷沿线。

1.3工程规模、特征：详见附图

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：     /

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：满足规范及设计要求。

# 1.6承接方式：

1.7勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件）

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建设总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

# 4.1开工及提交勘察成果资料的时间为2023年11月    日。

4.1.1本工程的勘察工作定于2023年11月   日分节点分批次开工，15日内提交勘察成果资料，工期为15日。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第十二条规定办理。

4.1.2勘察工作期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，经发包人确认后，工期顺延。

# 4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程签约合同价为：   元

合同价应是合同约定所确定的勘察范围内的全部工作内容的价格体现包含但不限于为完成本项目勘察报告并通过政府审批而采取的钻孔、实验、静力触探、波速测试、对土质液化情况的判定等必要的勘察手段、以及机械进退场、场平、局部挖土、土方短驳、临时道路修建、临水临电、青苗费、防疫费用等措施费均需考虑合同价内，不再另行计取。如工期、质量、安全、文明施工达不到合同约定，按合同条款扣除相应费用。包括人员、设备、管理、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。勘察人应充分考虑建设场地现行情况，今后固定单价一律不作调整。若因勘察人的原因造成补勘，所有费用由勘察人自行承担。

4.2.2结算方式：结算价=固定单价*实际工程量

若结算价格小于该节点的中标价格，费用按实结算；结算价格增加幅度在5%以内的，结算价按中标价执行，不予调整；若因重大设计变更造成工程量增加，且最终结算总价增加幅度在5%~10%以内的，甲、乙双方签订补充协议。

合同签订后，项目分节点实施，勘察人提交勘察成果并通过审图后（以甲方收到合格审图意见为付款依据）付至相应节点合同价款的60%；

结构加固和主体工程完成付至相应节点合同价款的80%；

工程竣工验收后（若因甲方原因无法进行正式验收工作）付至相应节点结算价款的95%；

全部工程竣工验收网上备案后结清该节点全部勘察费用。

上述付款前勘察人均需提供相应的增值税专用发票(符合税务局相关发票规定，税率：6%），否则发包人有权拒绝付款。

第五条：发包人、勘察人责任

# 5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，勘察人在办理结算后统一支付勘察费。

5.1.4为勘察人的工作人员提供必要的生产、工作条件。

5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。

5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

# 5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

# 5.2.2根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

# 5.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

# 5.2.4现场情况：以投标时的现场现状为准，进场时候临时水电还未接通，具体情况勘察人现场勘查为准。本工程施工完毕后由勘察人负责清除，如果现场施工临时水电未通，则由勘察人执行协调解决，发包人不提供。

# 5.2.5自行安排施工人员的食宿问题，本工程不提供食宿设施，做好卫生、环境管理、防疫措施，并为工人购买规定的一切保险，并提供相关购买保险证明材料。

# 5.2.6勘察人需按照发包人管理规定的有关条款要求执行，如违反发包人现场管理规定的，需向发包人支付违约金。

# 5.2.7勘察人进场前自行至主管部门进行备案，并将备案证明原件、施工方案、人员等报发包人项目部核查后方可施工。

# 5.2.8施工建设过程中的施工质量、工程进度、文明施工、工程决算办理等勘察人不服从或不执行发包人指令，勘察人支付发包人2000-5000元的违约金，并影响和顺延一次付款机会；不能按合同履约的，应按合同约定执行。

# 5.2.9勘察人应确保审图一次性通过，若因勘察人原因导致审图办、设计单位提出补勘，勘察人支付发包人5000元的违约金，并必须积极组织补勘，不能耽误发包人的相关工作的正常进行。

# 5.2.10勘察人必须每天提报前一天经现场负责人签字的工程施工进度、工程量的记录表，以便发包人复核并知晓现场的实际进度。

5.2.11由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并按照勘察费用20%的比例向发包人支付赔偿金。

5.2.12在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.13勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.14在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.15本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条：主要勘察技术要求：

6.1勘探单位应结合实际情况以及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009版、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）规定，科学合理地确定本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经发包人确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：

(1)工程概述（包括本次勘察任务、目标等）

(2)项目组织（包括组织机构，人员组成、职责、资格，制度等）

(3)主要勘察方法和具体指标

(4)人员及机械设备投入情况

(5)工程进度计划及工期保证措施（网络图或横道图）；

(6)确保勘察质量及安全的措施

(7)地质勘察总平面布置图

(8)拟提供分析报告的主要内容

(9)其他（包括建议或需发包人配合的事宜）。

6.2勘探点可采用钻探、原位触探相结合的方式，但是钻探点的布置要足以评价建筑物纵横两个方向地层土质的均匀性和岩土力学特性，并符合设计对勘探的要求。勘探点的布置，要满足：

(1)满足施工图设计的需要；

(2)桩基设计和施工的需要；

(3)基坑支护工程设计与施工的需要；

(4)评价、论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境影响的需要。

6.3布置勘探工作时应充分考虑勘探工作对工程自然环境的影响，防止对地下管线、地下工程和自然环境的破坏。

6.4钻探方法及钻具（含其规格）的选择应满足本工程地质勘察要求并符合现行国家标准的规定，钻孔作业人员应持证上岗；钻孔作业期间应采取切实有效的措施，确保施工安全，作业完毕后应妥善回填。

6.5钻探作业时，钻进深度和岩土分层深度的量测精度应控制在±5cm，钻孔倾角和方位的量测精度应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定。当非连续取芯钻进时，应严格控制回次进尺，确保分层精度符合要求。重点部位，应采用双层岩芯管连续取芯。

6.6野外记录应由经过专业训练的人员承担；记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记；钻探现场应综合肉眼、手触方法以及微型贯入仪等定量方法进行鉴别；钻探成果应采用钻孔野外柱状图或分层记录表示。

6.7钻探取样时，应保证80%的土试样质量等级为Ⅰ级；试样采取的工具（及其规格）和方法应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定；操作方法应按现行标准《原状土取样技术标准》执行；土试样应妥善密封，防止湿度变化，严防曝晒或冰冻。在运输中应避免振动，保存时间不宜超过三周。对易于振动液化和水分离析的土试样宜就近进行试验。

6.8现场探察时，可采用地球物理勘探了解隐蔽的地质界线、界面或异常点；在钻孔之间增加地球物理勘探点，为钻探成果的内插、外推提供依据；作为原位测试手段，测定岩土体的波速、动弹性模量、动剪切模量、卓越周期、电阻率、放射性辐射参数、土对金属的腐蚀性等。

6.9原位触探点应同钻探点有机布置，原位触探试验应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定；其他相关原位测试试验，应结合工程勘察需求进行，确保能够全面查明工程水文地质情况以及相应物理力学性能。

6.10土试样的室内试验应遵照《岩土工程勘察规范》以及《土工试验方法标准》、《工程岩体试验方法标准》等标准规范的规定。

6.11相关标准规范，包括但不限于：

(1)《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

(2)中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

(3)中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2016年版）；

(4)中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2019）；

(5)中华人民共和国国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

(6)中华人民共和国国家标准《工程测量标准》（GB50026-2020）；

(7)中华人民共和国行业标准《静力触探技术标准》（CECS04：88）；

(8) 中华人民共和国行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）；

(9)中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

第七条：勘察成果编制及深度要求

7.1勘探单位应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给发包人。

7.2工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

7.3工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：

(1)拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

(2)勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；

(3)场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。

(4)场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。

(5)对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

(6)当工程需要时尚应提供：

1)深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其周围已有建筑物地下设施的影响；

2)基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

3)提供防水设计水位和抗浮设计水位。

7.4工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

(1)勘探点平面布置图

(2)综合工程地质图或工程地质分区图

(3)工程地质剖面图

(4)地质柱状图或综合地质柱状图

(5)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等。

(6)地下水等水位线图

(7)岩土工程计算简图及计算成果图表等。

7.5任务需要时，可提交下列专题报告：

(1)岩土工程测试报告；

(2)岩土工程检验或监测报告；

(3)岩土工程事故调查与分析报告；

(4)岩土利用、整治或改造方案报告；

(5)有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等。

7.6工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

第八条：工程质量要求

8.1按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求对本工程建设场地进行详细岩土工程地质勘察，同时进行各项土工试验，查明建筑场地的土层分布情况，查明场地有无不良地质现象并提出处理措施，提出各土层的物理力学性指标和提出桩参数指标，对场地的地震液化进行判别，取水样进行水质分析，评价其腐蚀性，对该场地的工程地质条件进行评价，对土壤氡含量进行测试、对土质液化情况的判定等，提交工程地质勘察成果资料，并保证勘察成果资料经建设施工图审查中心等相关部门审查通过。

8.2勘察报告必须符合现行的国家及地方验收规范、规程中的规定，若勘察报告不符合验收规定，视同违约，根据情节严重程度，勘察人应向发包人支付2万—10万元违约金，在工程合同中扣除。如现场踏勘、施工中发生安全责任事故，费用及责任由勘察人全部承担，发包人不承担任何责任，同时追究因此带来的相关损失。

第九条：工程分包

本工程严禁分包，勘察人不得将其承包的全部或部分工程分包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别分包给他人。如现场发现未经发包人书面同意的第三方进入现场施工，发包人及监理单位有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由勘察人承担。

第十条：不可抗力

不可抗力的认定标准：遵循现行《建设工程施工合同（示范文本）》中的定义。

第十一条：保险和安全

勘察人应自行为进入现场的人员办理保险，所有因勘察人原因造成的任何人员伤亡，包括第三方人员在内，所造成依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由勘察人负责。

第十二条：违约责任

12.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应付给勘察人停、窝工实际损失，工期相应顺延。

12.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术、设计及相关部门的审查要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

12.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，按实际已完成工作量向勘察人支付勘察费。

12.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

# 12.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一；延期超过10日，发包人可选择继续按照上述标准减付勘察费用或解除合同，发包人选择解除合同的，勘察人需参照5.2.11条款支付违约赔偿金。

12.6合同履行期间，勘察人单方解除合同的，其除需退还发包人支付的费用外，还需按照合同约定支付不低于勘察费用总金额20%的违约金。

第十三条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条：其他约定事项：暂无

第十五条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院裁决。

第十六条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执叁份。

发包人名称（盖章）：                     勘察人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

住所：                                   住所：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：

附件：扬州市古城保护二期更新项目工程勘察报价表

附件：

扬州市工程建设项目廉政合同

项目名称：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。

（二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（四）甲、乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方在廉政建设方面的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；

（六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；

（七）不准向评委施加任何倾向性影响；

（八）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方廉政建设方面的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；

第四条 违约责任

（一）甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予 1 至 10 万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方若有违反本合同的，视情节轻重。每次给予工程款的 1％至 10％的违约罚款；若严重违反本责任书，在 1- 3 年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日 起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式肆份，由甲乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）

法定代表人(代理人)：                              法定代表人(代理人)：

地址：                                           地址：

电话：                                           电话：

年   月    日                                    年   月    日

# 第五章勘察任务书

扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目

工程勘察任务书

一、项目概况

该项目拟对小秦淮河沿线区域按节点分期分阶段进行城市更新改造。主要包括：北讲经墩、营城园、净业庵、沈复寓所、大涤草堂、漆器二厂、大东门、十巷东、珍园非遗园、台地园等10个节点（暂定名）地块改造利用（涉及房屋建筑面积约30000㎡），分步提升完善片区巷道、照明、绿化、景观等基础设施并对小秦淮河1.98公里河道进行环境综合整治。

二、技术规范

(1)《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

(2)中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

(3)中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2016年版）；

(4)中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2019）；

(5)中华人民共和国国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

(6)中华人民共和国国家标准《工程测量标准》（GB50026-2020）；

(7)中华人民共和国行业标准《静力触探技术标准》（CECS04：88）；

(8) 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

(9)国家、江苏省及扬州市现行各种规范、规程及强制性条文。

三、勘探阶段

3.1勘察技术要求

勘探单位应结合实际情况以及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009版、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）规定，科学合理地确定本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经发包人确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：

(1)工程概述（包括本次勘察任务、目标等）

(2)项目组织（包括组织机构，人员组成、职责、资格，制度等）

(3)主要勘察方法和具体指标

(4)人员及机械设备投入情况

(5)工程进度计划及工期保证措施（网络图或横道图）；

(6)确保勘察质量及安全的措施

(7)地质勘察总平面布置图

(8)拟提供分析报告的主要内容

(9)其他（包括建议或需发包人配合的事宜）。

3.2勘探点可采用钻探、原位触探相结合的方式，但是钻探点的布置要足以评价建筑物纵横两个方向地层土质的均匀性和岩土力学特性，并符合设计对勘探的要求。勘探点的布置，要满足：

(1)满足施工图设计的需要；

(2)桩基设计和施工的需要；

(3)基坑支护工程设计与施工的需要；

(4)评价、论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境影响的需要。

3.3布置勘探工作时应充分考虑勘探工作对工程自然环境的影响，防止对地下管线、地下工程和自然环境的破坏。

3.4钻探方法及钻具（含其规格）的选择应满足本工程地质勘察要求并符合现行国家标准的规定，钻孔作业人员应持证上岗；钻孔作业期间应采取切实有效的措施，确保施工安全，作业完毕后应妥善回填。

3.5钻探作业时，钻进深度和岩土分层深度的量测精度应控制在±5cm，钻孔倾角和方位的量测精度应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定。当非连续取芯钻进时，应严格控制回次进尺，确保分层精度符合要求。重点部位，应采用双层岩芯管连续取芯。

3.6野外记录应由经过专业训练的人员承担；记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记；钻探现场应综合肉眼、手触方法以及微型贯入仪等定量方法进行鉴别；钻探成果应采用钻孔野外柱状图或分层记录表示。

3.7钻探取样时，应保证80%的土试样质量等级为Ⅰ级；试样采取的工具（及其规格）和方法应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定；操作方法应按现行标准《原状土取样技术标准》执行；土试样应妥善密封，防止湿度变化，严防曝晒或冰冻。在运输中应避免振动，保存时间不宜超过三周。对易于振动液化和水分离析的土试样宜就近进行试验。

3.8现场探察时，可采用地球物理勘探了解隐蔽的地质界线、界面或异常点；在钻孔之间增加地球物理勘探点，为钻探成果的内插、外推提供依据；作为原位测试手段，测定岩土体的波速、动弹性模量、动剪切模量、卓越周期、电阻率、放射性辐射参数、土对金属的腐蚀性等。

3.9原位触探点应同钻探点有机布置，原位触探试验应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定；其他相关原位测试试验，应结合工程勘察需求进行，确保能够全面查明工程水文地质情况以及相应物理力学性能。

3.10土试样的室内试验应遵照《岩土工程勘察规范》以及《土工试验方法标准》、《工程岩体试验方法标准》等标准规范的规定。。

4、勘察成果编制及深度要求

4.1勘探单位应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给发包人。

4.2工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

4.3工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：

(1)拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

(2)勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；

(3)场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。

(4)场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。

(5)对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

(6)当工程需要时尚应提供：

1)深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其周围已有建筑物地下设施的影响；

2)基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

3)提供防水设计水位和抗浮设计水位。

4.4工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

(1)勘探点平面布置图

(2)综合工程地质图或工程地质分区图

(3)工程地质剖面图

(4)地质柱状图或综合地质柱状图

(5)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等。

(6)地下水等水位线图

(7)岩土工程计算简图及计算成果图表等。

4.5任务需要时，可提交下列专题报告：

(1)岩土工程测试报告；

(2)岩土工程检验或监测报告；

(3)岩土工程事故调查与分析报告；

(4)岩土利用、整治或改造方案报告；

(5)有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等。

4.6工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

4.7深度要求

岩土工程勘察设计深度必须满足国家和建设当地的相关规范、标准及审批要求。

该阶段需提供12份满足要求的勘探设计报告，成果的电子文件两套。

# 第六章投标文件格式

项目名称：________________

投标文件

投标人：        (盖投标人单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)或其委托代理人：  (签字)

日期：__________年_____月_____日

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函

致：(招标人)

根据(招标项目名称)招标文件，我方针对该项目投标报价为投标函附表上所列明的勘察费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为0元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目勘察组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要人员完成本项目的全部勘察工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要勘察人员，保证按投标函附表中承诺的服务周期完成勘察并提供相应的勘察服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第15项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：(补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：年月日

二、投标函附表

| 扬州市古城小秦淮河保护更新二期项目工程勘察报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 1 页 第 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工 作 项 目 及 内 容 | 工作量（暂定） | 计量单位 | 单价（元） | 相关系数 | 费 用（元） | 备 注 |
| 一 | 按规范要求，对项目进行勘察,暂定完成取土试样孔61个，孔深20m，进尺为1220m。90个静力触探孔，孔深15m，进尺为1350m。总进尺2750m。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机钻孔 0~10m深度Ⅰ类地层 | 610.00 | m |  |  | 0.00 | 相关系数含在单价中自行考虑 |
|  | 10~20m深度Ⅱ类类地层 | 610.00 | m |  |  | 0.00 | 相关系数自行考虑 |
|  | 双桥静探孔 0~10m深度Ⅰ类地层 | 900.00 | m |  |  | 0.00 | 相关系数自行考虑 |
|  | 10~20m深度Ⅱ类地层 | 450.00 | m |  |  | 0.00 | 相关系数自行考虑 |
| 二 | 取原状土样 ≤30m深度 | 650.00 | 次 |  |  | 0.00 |  |
| 三 | 标准贯入试验 ≤20m深度 | 650.00 | 次 |  |  | 0.00 |  |
| 四 | 土工试验 天然密度、含水率 | 650.00 | 组 |  |  | 0.00 |  |
|  | 直接快剪 | 550.00 | 组 |  |  | 0.00 |  |
|  | 固结快剪 | 400.00 | 组 |  |  | 0.00 |  |
|  | 液塑限 | 580.00 | 组 |  |  | 0.00 |  |
|  | 压缩 | 550.00 | 项 |  |  | 0.00 |  |
|  | 渗透 | 500.00 | 项 |  |  | 0.00 |  |
|  | 水质分析 | 10 | 组 |  |  | 0.00 |  |
|  | 土质分析 | 10 | 组 |  |  | 0.00 |  |
| 五 | 土工试验技术工作费(第四项合计) | 0.00 | 元 | / | 0.1 | 0.00 | 该项报系数，结算时按照第四项合计费用*系数结算 |
| 六 | 波速测试 ≤20m深度 | 200.00 | m |  |  | 0.00 |  |
| 七 | 取水样 | 8.00 | 项 |  |  | 0.00 |  |
| 八 | 钻孔放样、测量（含观测水位等） | 1.00 | 组日 |  |  | 0.00 |  |
| 九 | 技术成果费 | 0.00 | 元 |  | 0.8 | 0.00 | 该项报系数，结算时按照第一-四、第五项合计费用*系数结算 |
| 十 | 进出场费用 | 1.00 | 项 |  |  | 0.00 | 进出场费用总价包干 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |

各分项工程量（暂定）：

| 建筑物部位 | 机钻（个） | 机钻进尺（米） | 静探（个） | 静探进尺（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐阜路节点 | 12 | 240 | 18 | 270 |
| 净业庵节点 | 3 | 60 | 5 | 75 |
| 营城园口袋公园 | 11 | 220 | 18 | 270 |
| 大东门节点 | 8 | 160 | 14 | 210 |
| 沈复寓所 | 4 | 80 | 6 | 90 |
| 大涤草堂 | 3 | 60 | 3 | 45 |
| 台地园 | 4 | 80 | 2 | 30 |
| 漆器二厂 | 9 | 180 | 16 | 240 |
| 漆器二厂周边 | 4 | 80 | 4 | 60 |
| 珍园口袋公园 | 3 | 60 | 4 | 60 |
| 合计 | 61 | 1220 | 90 | 1350 |

投标人：                     (盖单位公章)

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：年月日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系(投标人单位名称)的法定代表人。为勘察(招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)

日期：年月日

四、授权委托书

致：(招标人)

本授权书宣告，在下面签字的(法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；(授权委托人姓名)，其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在(招标项目名称)勘察招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：        (签字或盖章)    ；职务：

授权委托人：        (签字)          ；职务：

日期：年月日

五、企业业绩

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料，原件备查。

投标人近年来完成与该项目类似工程情况表

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 建设规模 |  |
| 完成日期 (年/月/日) |  |
| …… |  |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：年月日

注：

1、投标人应随此表附上相关的业绩证明，原件备查。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。