仪征化纤生活区供气移交改造工程项目

监理招标

招标文件

招标人 ：扬州市建盛公用事业发展有限公司

招标代理人：江苏星宇工程咨询管理有限公司

2019 年 6月 28 日

目    录

第一章  招标公告	1

1.招标条件	1

2.项目概况与招标范围	1

3.投标人资格要求	1

4.报名时间：2019年7月3日	2

5.报名时需递交的资料	2

7.联系方式	2

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

工程竣工验收合格付至监理费的40%，监理人将所有监理资料送业主归档后,付至监理费的80%；结算审计结束后（在15日内），付清余款（不计息）。	4

1 总则	6

1.1 项目概况	6

1.2 资金来源和落实情况	6

1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求	6

1.4 投标人资格要求	6

1.5 费用承担	6

1.6 保密	6

1.7 语言文字	7

1.8 计量单位	7

1.9 踏勘现场	7

2  招标文件	7

2.1 招标文件的组成	7

2.2 招标文件的澄清	7

2.3 招标文件的修改和补充	8

3  投标文件	8

3.1 投标文件的组成	8

3.2 投标报价	8

3.3 投标有效期	8

3.4 投标保证金	9

3.5 备选投标方案	9

3.6 投标文件的编制	9

4  投标	9

4.1 投标文件的密封和标记	9

4.2 投标文件的递交	9

4.3 投标文件的修改与撤回	10

4.4 不予接收的投标文件	10

5  开标	10

5.1 开标时间、地点和人员	10

5.2 开标程序	10

6  评标	10

6.1 评标委员会	10

6.2 评标原则	10

6.3 评标	11

7 评标结果公示	11

8  合同授予	11

8.1 定标方式	11

8.2 中标人公告及中标通知	11

8.3 签订合同	11

9  纪律和监督	11

9.1 对招标人的纪律要求	11

9.2 对投标人的纪律要求	11

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	11

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	12

10 需要补充的其他内容	12

第三章 评标办法（综合评估法）	13

评标办法前附表	13

1. 评标方法	17

2. 评审标准	17

2.1 初步评审标准	17

2.2 分值构成与评分标准	17

3. 评标程序	17

3.1 评标准备	17

3.2初步评审	17

3.3澄清、说明或补正	18

3.4 推荐中标候选人或直接确定中标人	18

3.6 提交评标报告	19

第四章 投标文件格式	20

1. 投标文件封面、目录	21

2. 投标函	22

3. 法定代表人身份证明	23

4. 授权委托书	24

5. .投标人基本情况表（含附件）	25

6.监理机构及人员配备	26

7. 监理大纲	28

8. 拟投入现场的设备、检测仪器	29

第一章  招标公告

1.  扬州市建盛公用事业发展有限公司 的 仪征化纤生活区供气移交改造工程项目监理 已经 仪征市发展和改革委员会 批准建设。工程所须资金来源是 自 筹 ，现已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标报名。

2. 江苏星宇工程咨询管理有限公司 受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

3.工程概况

（1）工程地点：仪征化纤生活区

（2）工程规模：对仪化生活区约45公里老旧供气管网进行改造。新建次高压燃气管线2公里，以及配套调压装置和计量装置, 完成市政中压管网、庭院低压管网及未改造的7207户居民用户安装。

（3）计划开、竣工时间：2019年6月-2019年10月

（4）计划投资额：约2200万（监理费暂约 45 万）

4. 本招标工程共分  1  个标段。标段划分及相应招标内容如下：

无锡安达能源工程技术有限公司设计的仪征化纤生活区供气移交改造工程项目施工全部内容质量、进度、投资的控制

# 5.申请人应当具备的主要资格条件

（1）申请人资质类别和等级：市政公用工程监理甲级

（2）拟选派总监资质等级：国家注册监理工程师(市政)

6.请申请人于 2019年 7 月 5 日上午 9:00 ～11：30 时，下午2：30～5:00时（公休日、节假日除外）到 江苏星宇工程咨询管理有限公司 报名，同时报送资格预审材料进行资格预审。

7.报送资格预审材料时投标人应准备下列资料原件及复印件（复印件按此顺序装订成册、加盖企业公章）各一份：（1）经办人本人身份证；（2）企业法人授权委托书；（3）企业法人营业执照；（4）企业资质证书；（5）总监证书；（6）提供社保部门出具的2019年3月~2019年5月（近3个月）投标人为经办人、总监缴纳在职职工养老保险的证明材料。

8、本公告发布时间为2019年 6 月 28日至2019年 7 月 4 日。

# 9、招标人或招标代理机构联系方式

地址：仪征市解放东路222号-2

联系人： 尤佳

电  话： 0514-83412539

电子信箱： 258847732@qq.com

2019年 6 月 28 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 名称：扬州市建盛公用事业发展有限公司 地址：仪征市真州镇交通路（燃气站） 联系人：翁军 电话： 18662375820 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | 名称：江苏星宇工程咨询管理有限公司 地址：仪征市解放东路222号-2 联系人：尤佳 电话：0514-83412539 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 仪征化纤生活区供气移交改造工程项目监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 仪征化纤生活区 |
| 1.2 | 建设资金 |  |  | 资金来源:自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 无锡安达能源工程技术有限公司设计的仪征化纤生活区供气移交改造工程项目施工全部内容质量、进度、投资的控制。 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 |  |  | 同施工工期 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  |  | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 |  |  | / |
| 2.2 | 澄清和 答疑 |  |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间： 2019年 7 月 8 日 方式：书面递交至招标代理公司 招标人书面澄清的时间： 2019年 7 月 9 日 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 |  |  | 投标函； 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 投标人基本情况表（含第六章投标文件格式中要求的附件）； 监理机构及人员配备（含第六章投标文件格式中要求的附件）； 授权委托人、项目负责人养老保险缴费证明（2019年3月- 2019年5月） 类似工程业绩（含附件） 监理大纲； 拟投入现场的设备、检测仪器； 监理取费； 企业营业执照; 企业资质证书; 总监理工程师注册证书; 其他监理人员证书。 |
| 3.2.2 | 监理费控制价 |  |  | 45万元 （本工程建安投资额约 2200万元）。 |
| 3.2.3 | 监理费结算方式 |  |  | 监理费用结算时以施工单位审定价为基数，乘以监理中标费率，监理中标费率=监理中标价/2200 万元，计算监理实际收费。 工程竣工验收合格付至监理费的40%，监理人将所有监理资料送业主归档后,付至监理费的80%；结算审计结束后（在15日内），付清余款（不计息）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 45 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  | 投标人需在开标前缴纳投标保证金 投标保证金的形式：保证金采用转帐形式交纳(不接受其他方式)，并备注项目名称，未交保证金的投标文件不予接收。 投标保证金的金额：人民币 伍仟 元 投标保证金收款账户：江苏星宇工程咨询管理有限公司 开户银行：中国建设银行仪征市城东分理处 账号：32001747052059411248 |
| 3.5 | 备选投标方案 |  |  | 不允许 |
| 3.9 | 监理方案是否采用暗标评审 |  |  | / |
| 4.1.1 | 标书装订要求 |  |  | 1、标书一正三副 2、所有封袋及投标文件的封面上都必须写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别； 3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  |  | 2019年 7 月 12 日 9 时 00 分 |
| 5.1 | 开标时间、地点和人员 |  |  | 开标时间：2019年 7 月 12 日9时00分 开标地点：仪征市解放东路222号-2江苏星宇工程咨询管理有限公司第二开标室 参加人员及要求：招标人邀请所以投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标代理人按开标程序点名时，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。 |
| 6.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 是 □否 |
| 7 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 现场监理人员数量配备最低标准 | 总监理工程师1人；市政公用工程专业监理工程师2人（提供相关专业证明）；监理员3人。共计6人。 |  |
| 7.2 |  | 监理人员必备专业 | 市政专业（提供相关专业证明） |  |
| 7.3 |  | 监理人员特殊专业 | / |  |
| 7.5 |  | 在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得荐该投标人为中标候选人。 |  |  |
| 7.6 |  | 在中标候选人公示至发出中标结果通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。 |  |  |
| 备注 |  | 中标单位需承担评委费。 |  |  |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规规定的其它情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在向招标代理单位提出疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过网站公告中公布、发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以招标文件澄清形式对招标文件进行修改和补充，并通过网站公告中公布。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且修改和补充发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应在投标截止时间前随时查看网站公告中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

3  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用，且不得高于控制价，高于控制价的废标处理。

3.2.2 监理发包价见投标人须知前附表。

3.2.3 监理费结算方式：监理费用结算时以施工单位审定价为基数，乘以监理中标费率，监理中标费率=监理中标价/2200 万元，计算监理实际收费。

工程竣工验收合格付至监理费的40%，监理人将所有监理资料送业主归档后,付至监理费的80%；结算审计结束后（在15日内），付清余款（不计息）。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

1、投标保证金为人民币伍仟元整，保证金采用转帐形式交纳(不接受其他方式)，并备注项目名称，未交保证金的投标文件不予接收。

收款账户：江苏星宇工程咨询管理有限公司

开户银行：中国建设银行仪征市城东分理处

账号：32001747052059411248

2、中标人的投标保证金，将在合同签订后自动转为履约保证金。

3、如发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

(1)投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人未在规定期限内签订合同的。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，一正三副。

4  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封袋上应标明招标人名称、标段名称。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件，以及第六章“投标文件格式”要求投标人提交的有关证明和证件的原件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权委托代理人签字。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6条、4.1条、4.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1 未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5  开标

5.1 开标时间、地点和人员

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）检查投标文件的密封情况；

（3）当众开标、唱标，并记录在案；

（4）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

8  合同授予

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和总监理工程师在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价： 50分 监理大纲：30分 项目管理机构：15 分 拟投入现场的设备、检测仪器等：5 分 投标文件的监理大纲得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 方法一： （1）各有效投标报价的算术平均值为A； （2）招标人确定的控制价为B； （3）权重系数为K，K值在投标文件开启前由随机抽取的投标人代表随机抽取确定。K值取值范围为10%、15%、20%、25%、30%； （4）评标基准价为C＝A×K＋B×（1－K） |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 2.2.3 | 投标报价 |  |  | 投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣 0.5分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，用插入法计算。 | 50 |
|  | 技术标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、评标委员会按下列评分因素和评分标准对监理大纲进行评审。 2、在监理评标中，监理大纲实得分必须达到满分的70%（含本数）以上，否则，该监理大纲视为不可行，评委认为不可行的监理大纲在正式定标前应请投标人进行答辩，然后再下结论。 3、监理大纲总页数不得超过80页 |  |  |
|  | 监理大纲（30分） |  | 监理大纲基本要求 | 监理大纲符合基本要求，项目目标、范围、任务和依据明确、具体符合招标文件要求的 | 6分 |
|  |  |  |  | 项目监理机构成员职责任务明确 | 3分 |
|  |  |  |  | 监理工作制度 | 2分 |
|  |  |  |  | 质量控制的措施 | 3分 |
|  |  |  |  | 进度控制的措施 | 3分 |
|  |  |  |  | 投资控制的措施 | 3分 |
|  |  |  |  | 安全文明生产管理措施 | 1分 |
|  |  |  |  | 缺陷责任期的监理措施 | 1分 |
|  |  |  |  | 合同管理措施 | 1分 |
|  |  |  |  | 信息管理措施 | 1分 |
|  |  |  |  | 针对本工程特点、技术难点的分析及相应的监理控制措施 | 6分 |
|  | 项目监理机构配置与服务承诺（15分） |  | 人员数量 | 配备合理，满足扬州市人员配备最低标准有关规定和招标文件要求的得8分。 | 8分 |
|  |  |  | 人员专业 | 监理机构配备的人员专业满足招标文件要求的得5分。 | 5分 |
|  |  |  | 服务承诺 | 承诺内容主要是项目实施阶段项目监理机构人员到位履职、人员素质、特殊专业配套以及项目完成后的跟踪服务等相关事项。评委根据各投标单位承诺结合工程需要按优、良、一般、合格评分，0.5分一档，不超过2分 | 2分 |
|  | 拟投入现场的设备、检测仪器等（5分） |  |  | 本工程应配备有经纬仪、水准仪、回弹仪、摄相机、通讯设备、照相机、电脑等检测设备。经评委会查证，设备不全的，缺一项扣1分，扣完5分为止。 | 5分 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）. 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）. 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）.  投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）. 投标报价低于成本，或高于招标文件设定的最高投标限价；

（6）. 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（7）. 投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（8）. 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（9）. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（10）.投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

（11）. 监理组所报人员配备低于招标文件规定标准或人员不满足招标文件要求的必备专业要求的；

- .监理组所报成员超过在手项目规定的；

- .检测设备不满足项目的必要要求的；

- .经评委会评审，确认监理大纲不可行的；

- 招标文件规定的不违背法律法规的其它合理性重大偏差及法律法规规定的其它情况。

3.3澄清、说明或补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分；

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，根据评标方法，推荐三名有排序的合格中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人第一名，经公示通过后，确定为中标人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

第四章 投标文件格式

1. 投标文件封面、目录

1.1 投标文件封面

（项目名称及标段）监理招标

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

1.2 投标文件目录

目   录

2. 投标函

投标函

（招标人名称）：

1．在充分研究（项目名称及标段）监理招标文件的全部内容并考察工程现场后，我方兹以：人民币（大写）：元(RMB￥:元)的投标价格，按招标文件规定的监理服务期限和合同约定，实施和完成各项监理任务。

2.我单位派驻现场的总监理工程师是。

3．我方承诺，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量达到。

5．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6．在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

7.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期：年月日

3. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：    性        别：

年    龄：    职        务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

4. 授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段）      监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

5. .投标人基本情况表（含附件）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 国家注册监理工程师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 省监理工程师 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 已培训的监理员人数 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人编制投标文件时，应将  营业执照、企业资质证书 的复印件作为本表的附件。

6.监理机构及人员配备

6.1拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  拟选派项目监理机构人员简历表（含附件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 职称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 年龄 |  | 学历及专业 |  |  |  |
| 监理注册证号 |  |  | 从事工程施工监理年限 |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 在本项目中拟任职务 |  |  |  |  |
| 已完成监理项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工时间 |  | 合同质量标准 | 质量评定 等级 | 担任 职务 |

说明：投标人编制投标文件时，应将“拟选派项目监理机构人员一览表”所列监理人员的  资质证书或上岗证、信用管理手册、毕业证书、身份证、职称证、劳动合同的复印件作为本表的附件，原件备查。

7. 监理大纲

监理大纲在总体内容组成上应当力求统一，监理大纲应具备的基本项目统一按以下顺序编排：

（一）工程概况；

（二）工程项目建设监理范围和总目标；

（三）工程项目建设监理工作内容；

（四）工程项目建设监理组织；

（五）工程项目建设监理制度；

（六）项目监理目标控制措施：

1、质量控制的主要措施；

2、进度控制的主要措施；

3、投资控制的主要措施；

4、安全和文明生产管理；

5、合同管理的主要措施；

6、信息管理的主要措施；

7、缺陷责任期的监理措施。

（七）根据本工程特点制定的控制措施。
8. 拟投入现场的设备、检测仪器

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |